VENTAS DASH

Plan de Mejoras — Backend, Frontend, UI, UX e IA

Aplicación web sobre Cloudflare Workers + D1 + Workers AI + Pages

Preparado para: Nicolás

Fecha: 17 de abril de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

Ventas Dash es un dashboard comercial servido 100% sobre Cloudflare (Worker + D1 + Pages + Workers AI). La arquitectura actual (v31) ya está modularizada, con fast-paths materializados en D1, caché versionada, streaming SSE opcional para la IA, widget de BCRA y ganchos listos para Vectorize, IPC, Resend, Sentry y Analytics Engine. El código está maduro pero muestra señales típicas de un producto que creció por capas: app.js monolítico (4.123 líneas), styles.css gigante (3.769 líneas), ai-handler.js de 1.799 líneas, múltiples archivos de documentación redundantes y un asistente IA poderoso pero que todavía no cruza ventas con contexto económico y de rubro.

Este plan propone 5 movimientos grandes y acotados que concentran la mayor parte del valor posible sobre la base actual. Cada movimiento agrupa mejoras de Backend, Frontend, UI, UX y del asistente IA, incluyendo la integración profunda con datos del contexto económico argentino (BCRA, IPC, riesgo país, inflación mayorista) y datos del rubro alimentos (precios de materias primas, commodities, IPC alimentos y bebidas, clima para productos estacionales).

# 2. Diagnóstico actual

## 2.1 Backend (Cloudflare Worker + D1)

- Router monolítico con if/else: src/worker/app.js resuelve ~20 rutas con un bloque encadenado; sin middleware formal ni tabla de rutas se vuelve difícil sumar versiones, feature flags y métricas por endpoint.

- Rate limit en memoria del Worker: rate-limit.js usa un Map local; en Cloudflare cada isolate es independiente, así que los límites no son globales. Suficiente como freno pero no como control real.

- ai-handler.js extremadamente grande (1.799 líneas): mezcla parseo de intents, expansión de entidades, consultas SQL, detección de rango, builder de prompts, cadena de modelos, SSE, fast-path y tracking. Riesgo alto para evolucionar la IA.

- Falta de observabilidad estructurada: Sentry-lite y Analytics Engine están cableados pero opt-in y sin bindings activos en wrangler.toml. Hoy los errores viven en console.log.

- Cron trigger declarado pero vacío: scheduled() es un stub. La ingesta incremental (actualizacion_incremental.py, VENTAS_DIARIAS_INCREMENTAL.csv) todavía depende de .bat manuales.

- Auth HTTP Basic compartida: sin roles, sin expiración, sin auditoría. Aceptable para uso interno, arriesgado para publicar reportes o abrir la IA a más usuarios.

## 2.2 Frontend (Pages + PWA)

- app.js de 4.123 líneas: aun con controladores modulares en /js, el orquestador principal sigue acumulando responsabilidades (bootstrap, auth, render Proyección, listeners, formateo).

- styles.css de 3.769 líneas + tokens + v31-enhancements: sin pipeline de build, sin purging, sin compresión específica. Todo lo descargan los usuarios aunque no usen todas las pantallas.

- Sin bundler: los ES modules se cargan directo. No hay tree-shaking ni code-splitting por pestaña (Detalle, Proyección, Acumulados, Gráficos). Primer paint paga por todo.

- HTML con 1.120 líneas e IA inline: el panel del asistente está como <script> dentro de index.html (≈700 líneas). Dificulta testeo y evolución.

- Service Worker bueno pero frágil: precachea lista fija de assets; cada archivo nuevo obliga a actualizar sw.js a mano (sw ya es v37).

- table-ui.js de 1.987 líneas: render de tablas monolítico, con lógica de paginación, sort, drill y exportación mezclada.

## 2.3 UI y UX

- Base visual sólida: modo claro/oscuro, tokens, variantes responsive, accesibilidad con aria, mobile dock y overlay de carga — muy buen punto de partida.

- Densidad alta en Detalle y Proyección: muchas KPIs, strips por grupo, tablas jerárquicas. Falta una vista “comando” tipo home con lectura rápida (top 3 alertas, ventas del día vs objetivo, variación YTD).

- Filtros potentes pero jerárquicos: se pueden perder. No hay presets guardados nombrados por usuario (ej. “Mi cartera”, “Amba canal fresco”). Los bookmarks v31 existen pero están poco visibles.

- Exportaciones limitadas: no hay un flujo claro para bajar el estado como Excel/CSV ni mandar un reporte por email desde la UI (el endpoint email/report ya está en el Worker).

- Sin narrativa temporal: falta timeline con hitos (ingesta, feriados, picos). Los gráficos son buenos pero aislados.

## 2.4 Asistente IA

- Fortalezas actuales: Llama 3.3-70B como primario, cadena de fallback, contexto del tablero (filtros, labels, vista activa), 8+ intents, fast-path determinista, streaming SSE, feedback thumbs up/down, rate limit propio.

- Limitaciones: solo responde sobre ventas. Nunca incorpora inflación, dólar, clima, precios de commodities, feriados, IPC alimentos. Tampoco memoria de conversaciones anteriores (historial sólo 3 intercambios en RAM del cliente).

- System prompt sobrecargado: mete todo el payload en el mensaje system. Consume tokens y hace más lento el tiempo al primer token.

- Sin function calling: la detección de intents es regex artesanal. Con function calling o tool use Workers AI se podrían exponer herramientas tipadas (consultar_ipc, consultar_dolar, ranking_clientes…) y el modelo elige.

- Sin RAG sobre catálogo: Vectorize está creado para clientes y productos pero el ai-handler todavía no lo usa para desambiguar entidades o sugerir “quisiste decir…”.

# 3. Plan propuesto — 5 grandes pasos

Cada paso se puede ejecutar en 1 a 3 semanas y entrega valor por sí solo. El orden sugerido maximiza palancas tempranas (rendimiento y contexto IA) antes de invertir en refactors visuales mayores.

| # | Paso | Impacto principal | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platformización del Backend y Observabilidad real | Calidad, estabilidad, velocidad de iteración | Medio |
| 2 | Asistente IA contextual (economía + alimentos) con function calling y RAG | Valor analítico, diferenciación | Medio–Alto |
| 3 | Frontend modernizado con bundler, code-splitting y app shell delgado | Performance percibida, DX | Medio |
| 4 | UI/UX orientada a decisiones (Home comando + presets + reportes) | Adopción diaria, toma de decisión | Medio |
| 5 | Automatización 24/7: cron, alertas, email y predicciones | Productividad del equipo comercial | Bajo–Medio |

# Paso 1 — Platformizar el Backend y activar observabilidad real

Objetivo: convertir el Worker en una plataforma con capas claras (routing, auth, caching, observability, dominio), habilitar lo que ya está cableado en v31 (Sentry, Analytics Engine) y dejar listo el terreno para las próximas iteraciones.

## Backend

- Router declarativo: reemplazar la cadena de if en src/worker/app.js por una tabla de rutas [method, pattern, handler, options{rateLimit, cache, auth}]. Habilita feature flags y testeo unitario por ruta.

- Partir ai-handler.js en 6 módulos: ai/intent-detector, ai/entity-resolver (usando Vectorize), ai/context-builder, ai/prompt-builder, ai/model-runner (con streaming y cadena de fallback), ai/fast-path. Cada uno testeable aislado.

- Rate limit distribuido: migrar el Map local a un Durable Object o a D1 con ventana deslizante. Así los límites son globales y auditables.

- Autenticación mejorada: pasar de Basic estático a sesión con cookie firmada (HMAC) + usuarios en D1. Permite roles (admin, comercial, lector), vencimiento y logout.

- Activar Sentry y Analytics Engine: descomentar los bindings en wrangler.toml y setear SENTRY_DSN. Se gana traza end-to-end de errores y métricas por intent/modo/modelo.

- Endpoint /api/metrics para el panel /admin: latencia p50/p95 por ruta, % de hits de fast-path, feedback IA, top errores.

## Datos y D1

- Auditar índices y materializados: schema.sql ya tiene ranking_grupos_month, state_snapshot_month, insights_rankings_month. Agregar versionado (dataset_metadata.materialized_version) para invalidar caché cuando se recalculan.

- Backup diario en R2: dumpear VENTAS_DIARIAS_INCREMENTAL.csv a Cloudflare R2 (10 GB gratis) como respaldo inmutable por día, con retención 90 días.

- Columnas normalizadas: consolidar Cod_Agente vs Cod_Agente_Original vs Nuevo_Agente en una capa de vista; documentar semántica única.

# Paso 2 — Asistente IA contextual (economía + alimentos) con function calling y RAG

Objetivo: que el asistente no sólo responda sobre ventas sino que cruce la realidad del negocio con el contexto macro y sectorial del rubro alimentos. Esto transforma el chat de “lector de tablero” a “asesor comercial”.

## Nuevas fuentes de contexto económico y del rubro alimentos

| Fuente | Qué aporta | Acceso | Uso sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| BCRA API (ya integrada) | Dólar oficial, MEP, blue, mayorista, reservas, tasa política | REST público | Comparar margen nominal vs real, alerta de saltos cambiarios |
| INDEC / datos.gob.ar (ya cableada) | IPC nacional, IPC alimentos y bebidas, IPIM mayorista | Serie pública | Deflactar YTD, mostrar variación real vs nominal |
| BYMA / Riesgo País | Riesgo país EMBI+ | REST públicos (ambito.com, dolarapi.com) | Contexto macro de cabecera para coordinadores |
| CIARA-CEC / Bolsas de Cereales | Precios trigo, maíz, soja, harina — materia prima clave en alimentos | CSV/API Bolsa Cereales, Rosario | Explicar variaciones de costo por grupo (farináceos, cárnicos) |
| SMN / Open-Meteo | Temperatura y lluvia por región | REST gratuito | Correlación con productos estacionales (helados, bebidas, carne asada) |
| Calendario AR | Feriados, quincena, fin de mes | Tabla propia + API | Normalización estacional y comparativas limpias |
| IPCVA / MAGyP | Precio de hacienda, consumo de carne per cápita | Reportes públicos mensuales | Benchmark sectorial para Coordinadores de frescos |

## Arquitectura IA propuesta

- Function calling / tool use: exponer herramientas tipadas al LLM: consultar_ventas(filtros), ranking_dimension(dim, limit), comparar_periodos(a,b), obtener_ipc(categoria), obtener_dolar(tipo), obtener_commodity(nombre, rango), obtener_clima(region, fechas). El modelo elige qué llamar en lugar de que el backend “adivine” el intent con regex.

- Cache inteligente de contexto económico: un hub /api/macro-context que compone BCRA + IPC + commodities + clima con TTL por fuente (5 min dólar, 6 h IPC, 1 h commodities, 30 min clima). El asistente y el frontend consumen siempre desde ahí.

- RAG sobre catálogos con Vectorize (ya creado): activar el reindex periódico y consultar Vectorize como paso previo al LLM para desambiguar clientes/productos mencionados en lenguaje natural.

- Memoria conversacional en D1: tabla ai_conversations (user_id, thread_id, mensajes, contexto_filtros). Permite “seguí desde donde quedamos”, feedback más rico y analítica histórica.

- System prompt más chico + payload lateral: mandar el payload como mensaje “tool result” en vez de inline. Baja tokens y latencia.

- Respuestas con insight económico: reglas explícitas del tipo “si variación nominal > 0 pero inflación alimentos > variación, advertir caída real”, “si cayó MIENKO y llovió fuerte en Interior, mencionarlo”.

- Salida estructurada + texto: el modelo devuelve JSON { resumen, insight, alerta, visualizacion_sugerida } que el frontend usa para render; el texto queda como fallback humano.

## UX del chat

- Sugerencias contextuales ampliadas: hoy se sugieren por filtro. Ahora también: “¿Cuánto pesó la devaluación en tu margen?”, “Clientes que compran soja: ¿cómo viene el precio?”, “Productos congelados vs clima esta semana”.

- Citación inline: cada dato mencionado muestra un pill con fuente (“D1 · ventas 2026”, “BCRA · 2026-04-16”, “INDEC · IPC marzo”), reforzando confianza.

- Compartir respuesta: botón para convertir una respuesta IA en un email (vía /api/email/report ya existente) o en un PDF resumen.

# Paso 3 — Frontend modernizado con bundler y app shell delgado

Objetivo: bajar tiempo al primer paint, ordenar el código y preparar el frontend para las mejoras de UI/UX del Paso 4 sin tener que reinventar el stack.

- Bundler ligero (Vite o esbuild) sobre /public: tree-shaking, minificación y code-splitting por pestaña (detalle, proyeccion, acumulados, resumen-acum, graficos). Cada vista se carga bajo demanda.

- Partición de app.js: mover el render de Proyección a projection-view.js (hoy existe como .experimental.js archivado). Dejar app.js como orquestador < 800 líneas.

- CSS dividido por capa: tokens.css (base), layout.css, components.css, pages/*.css. Remover reglas muertas con un linter (stylelint + purgecss).

- Asistente IA fuera de index.html: mover el bloque ai inline a /public/js/ai/panel.js y dejar sólo el montaje. Acortar el HTML a < 400 líneas.

- Service Worker auto-generado: reemplazar la lista hardcodeada con workbox-sw o un genSW del bundler, con estrategia stale-while-revalidate para assets y network-first para HTML (ya ok).

- Web Vitals en Analytics Engine: enviar LCP, INP, CLS del frontend al mismo dataset que el Worker. Permite monitorear regresiones de performance por versión.

- i18n listo (aunque se use sólo es-AR): aislar strings en /public/i18n/es-AR.json. Prepara terreno para sub-dominios con clientes externos.

# Paso 4 — UI/UX orientada a decisiones

Objetivo: que abrir Ventas Dash responda en menos de 5 segundos las tres preguntas más importantes del día comercial (¿cómo vengo? ¿quién cayó? ¿qué hago ahora?).

## Mejoras de UI

- Nueva pestaña Home / Comando: primer pantalla al entrar. Tres zonas: (a) KPIs del día + delta vs mismo día del mes pasado y del 2025, (b) Top 3 alertas automáticas (caídas, nuevos clientes, clientes perdidos, saltos de dólar), (c) Panel macro: dólar, IPC alimentos, riesgo país, clima.

- Widget macro en header (ampliación del BCRA): de la pill actual pasar a un mini-panel expandible con dólar, IPC alimentos mes, variación soja/trigo/maíz y temperatura AMBA — todo cacheado en el hub /api/macro-context.

- Tablas con modo “exploración” vs “reporte”: un toggle único en cada card que alterna entre densidad alta (filtrado/sort) y densidad baja con micrográficos (sparklines y delta chips — ya existen en v31/kpi-delta.js y v31/sparkline).

- Exportación y reporte 1-clic: dos botones visibles en cualquier vista: Descargar Excel (zip con hojas Detalle + Acumulados + Proyección) y Enviar reporte por email (usa /api/email/report).

- Visual refresh selectivo: no cambiar paleta completa; ajustar jerarquía tipográfica (menos peso en títulos de card, más contraste en KPIs), aplicar radius y sombras más consistentes (tokens ya existen), mejorar estados vacíos (v31/empty-states.js) con acciones claras.

## Mejoras de UX

- Presets de filtros guardados: elevar v31/bookmarks.js a primer plano: dropdown “Mis vistas” siempre visible, con 5 slots rápidos (Mi cartera, Fin de mes, Comparativo YTD, Alertas, Sólo frescos).

- Comando rápido tipo Cmd+K: un solo buscador que acepta “cliente x”, “grupo y”, “agente z”, “mes abril 2025”, “proyección”. Disparable con ⌘K o /.

- Onboarding contextual breve: cuando un usuario nuevo entra, un tour de 4 pasos (<30 s) muestra Home, filtros, asistente, exportación.

- Mobile-first real en Home: el dock móvil ya existe; la nueva Home se diseña para una columna con swipe horizontal entre KPIs, alertas y macro.

- Accesibilidad (A11y): auditar con axe-core, mejorar focus visible y roles ARIA faltantes en las pills de filtro; la base accesible ya está (accessible-tabs.js, accessible-combobox.js).

# Paso 5 — Automatización 24/7: cron, alertas, email y predicciones

Objetivo: convertir la app de un dashboard reactivo a una plataforma que trabaja cuando el usuario no está, evitando que pase un día sin detectar una caída relevante.

- Cron real en scheduled(): 3:00 AM UTC: ingesta incremental (ya scripteada en actualizacion_incremental.py) + recalculo de materializados + snapshot en R2. 8:00 AR: envío del reporte diario por Resend (endpoint ya existe).

- Motor de alertas: tabla alert_rules en D1 (coordinador, condición, canal). Reglas base: caída >15% día/día, coordinador sin ventas 2 días hábiles, cliente top 20 sin compras en N días, salto de dólar >3%.

- Predicción simple de cierre de mes: usar la proyección actual (ya implementada) y sumarle un factor macro (IPC proyectado, dólar promedio) para proyectar en pesos reales. El asistente IA explica la brecha entre nominal y real.

- Detección de clientes en riesgo de fuga: usar Vectorize + patrón de compras (ya sugerido en APIS_GRATUITAS.md). Cron semanal arma lista de 10 clientes con patrón similar a los históricamente perdidos.

- Canal por email/Slack: Resend ya está cableado (100 mails/día free). Sumar webhook a Slack para alertas críticas.

# 4. Tabla consolidada de entregables por paso

| Paso | Backend / Datos | Frontend | IA | UI / UX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router declarativo, split ai-handler, Sentry + Analytics Engine, rate limit distribuido, R2 backup, auth con roles | — | — | Panel /admin con métricas y estado del sistema |
| 2 | /api/macro-context (BCRA + INDEC + commodities + clima), tabla ai_conversations | Consumo unificado de /api/macro-context | Function calling, RAG con Vectorize, memoria en D1, prompt chico | Citaciones inline, sugerencias con contexto económico, compartir respuesta |
| 3 | — | Bundler (Vite/esbuild), code-splitting por pestaña, CSS en capas, SW auto-generado, Web Vitals | Panel IA separado del index.html | Mejora de LCP/INP/CLS medible |
| 4 | Endpoints para Home (resumen day + alertas + macro) | Tabs Home, Cmd+K, exportación y email desde UI | Respuestas enlazadas a acciones (abrir Home, aplicar preset) | Home comando, presets visibles, mobile-first, a11y, toggle densidad |
| 5 | Cron funcional, alert_rules, job de riesgo de fuga, Resend productivo | Bandeja de alertas en la app | IA arma texto de email diario y de alertas | Configuración simple de reglas de alerta |

# 5. Riesgos principales y mitigaciones

- Refactor de ai-handler y app.js: partirlos sin perder contratos; ya existen scripts/checks/validate-*.mjs — extenderlos con golden tests de salida IA por intent.

- Dependencia de APIs externas (BCRA, INDEC, clima, commodities): toda llamada pasa por /api/macro-context con fallback cacheado y degradación (última buena lectura + timestamp).

- Costos: todas las piezas nuevas viven en tiers gratuitos de Cloudflare (Workers AI, Vectorize, R2, Analytics Engine), Resend (100/día) y Sentry (5k/mes). Sin costos fijos adicionales si se mantiene el volumen actual.

- Curva de adopción: mantener las vistas actuales sin regresiones; Home nace como pestaña opcional antes de ser default. Feature flag en D1 (feature_flags) controla el rollout.

- Privacidad de datos comerciales: el asistente IA sigue corriendo en Workers AI (dentro de Cloudflare). Confirmar con la política interna si se habilita compartir respuestas por email.

# 6. Métricas de éxito

| Métrica | Hoy (aprox) | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| LCP en Home (móvil 4G) | 3–5 s (peso 4+ MB) | < 1,8 s tras Paso 3 |
| Latencia p95 /api/state | — (sin telemetría) | < 800 ms con Sentry/Analytics |
| Hit-rate fast-path IA | — (no medido) | ≥ 45% de consultas (tras Paso 2) |
| Satisfacción IA (thumbs up %) | medible desde /api/ai/feedback-stats | ≥ 80% tras Paso 2 |
| Uso diario del asistente | — | +40% tras Home con sugerencias macro |
| Tiempo al primer insight por sesión | ≈ 90 s (navegar, filtrar) | < 20 s tras Home comando |
| % días con ingesta automática | manual | 100% tras Paso 5 |

# 7. Próximo paso sugerido

Arrancar por el Paso 1 (platformización + observabilidad) en paralelo con un spike del Paso 2 (function calling + /api/macro-context sin tocar aún el chat). Esto habilita tener datos reales de latencia y calidad de respuestas ya en la primera iteración, y evita refactorizar sobre supuestos.

Tiempo estimado para un MVP completo de los 5 pasos: 8–10 semanas de trabajo efectivo, con entregas parciales cada 2 semanas.